Kravspecifikation

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Navn | PDF-Downloader | | | |
| Opgave | **PDF-Downloader – uge 4** | | | |
| Krav/prioriteter: *Her kan du oplyse de vigtigste elementer i dit software* | **Programmet skal modtage en .xlsx med links til pdf’er og så fylde en mappe med de pdf’er.**  **Skal kunne begrænses til kun du først 10 files.**  **Programmet skal have fokus på “separations of concerns”, SOLID og**  **kommentar/dokumentation.** | | | |
| Kodesprog | **C#** | | | |
| Evt. frameworks |  | | | |
| Estimeret tid | **4 dage** | | | |
|  | | | | |
| Featurelist *Her kan du tilføje hvilket features som skal kodes til dit software* | Givet en url, skal programmet prøve at hente den, eller give en fejlkode.  Skal kunne læse og skrive fra og til en .xlsx fil.  Starte op til flere forskellige downloads på samme tid.  Hvis en download fejler skal der kigges efter en alternativ url.  Skal have en README.md file der beskriver hvordan man køre koden.  Skal have en Præsentation | | | |
| skaWork breakdown *Her kan du bryde dit software ned i arbejdsopgaver og estimere tiden det vil tage at bygge hvert et element* | Arbejdsopgave | Start dato | Forventet slutdato | Tidsforbrug |
| Givet en url, skal programmet prøve at hente den, eller give en fejlkode.  Skal kunne læse og skrive fra og til en .xlsx fil.  Starte op til flere forskellige downloads på samme tid.  README file/præsentation | 6/10 2025  8/10 2025  9/10 2025  10/10 2025 | 6/10 2025  8/10 2025  9/10 2025  10/10 2025 | 1 dag  1 dag  1 dag  1 dag |